**Università degli Studi di Udine**

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

**Laboratorio di Ingegneria del Software 2**

Documento di Avanzamento

10/06/2019

**Gruppo**: Excelsior



**Progetto:** EasyGDPR

**Committente:** Accademia delle Belle Arti (Udine)

**Avanzamento**

14/11/2018:

* Primo incontro col committente
* Creazione documento di CM versione 0.1

16/11/2018:

* Creazione prima bozza del glossario sui termini GDPR

21/11/2018:

* Creazione documento di CM versione 0.2

01/12/2018:

* Creazione documento di CM versione 0.3

05/12/2018:

* Creazione documento di CM versione 0.4
* Creazione di una bozza di proposta di progetto

12/12/2018:

* Creazione della prima versione (0.01) del documento di testing
* Creazione della prima versione (0.01) del documento dei requisiti
* Creazione CM versione 0.5

14/12/2018:

* Creazione versione 0.02 del documento dei requisiti

21/12/2018:

* Creazione CM versione 0.6

03/01/2019:

* Creazione versione 0.03 del documento dei requisiti

13/01/2019:

* Creazione CM versione 0.7
* Creazione della versione 0.01 del documento di progetto

16/01/2019:

* Creazione del documento del database (versione 0.01)

17/01/2019:

* Creazione del documento di design web (versione 0.01)

18/01/2019:

* Creazione CM versione 0.8
* Creazione del documento dell’attività

28/01/2019:

* Creazione diagrammi E-R, DFD e UCD relativi al progetto

29/01/2019:

* Creazione CM versione 0.09

30/01/2019:

* Creazione del documento di CRF (V1)
* Creazione nuova proposta di progetto

09/02/2019:

* Ampliamento glossario
* Creazione CM versione 0.10

27/02/2019:

* Creazione documenti di test chain e dei risultati dei test

07/03/2019:

* Creazione CM versione 0.11

08/03/2019:

* Creazione CM versione 0.12
* Creazione nuova versione documento dei requisiti

10/03/2019:

* Creazione di una prima implementazione del calendario del sistema
* Creazione di una prima versione del database

28/03/2019:

* Creazione del documento di misure del progetto

17/04/2019:

* Creazione di documenti sul calcolo dei Function Points
* Creazione di documenti sulla stima tramite modello COCOMO

18/04/2019:

* Creazione del documento di CMM e calcolo del livello di maturità del processo sw dell’organizzazione
* Creazione CM versione 0.13

23/04/2019:

* Creazione CM versione 0.14
* Aggiunta di funzionalità al calendario

26/04/2019:

* Creazione del documento di avanzamento
* Creazione CM versione 0.15

13/05/19:

* Creazione CM versione 0.16

19/05/19:

* Creazione versione 0.02 del Documento di design web

23/05/19:

* Creazione primo diagramma di Gantt delle attività di progetto
* Creazione CM versione 0.17

29/05/19:

* Creazione versione 4 della Proposta di progetto (con costi di manutenzione)
* Creazione CM versione 0.18

31/05/19:

* Creazione CM versione 0.19
* Creazione versione 0.6 del documento di DB

06/06/19

* Creazione versione 0.04 del Documento di design web

09/06/19

* Completamento versione 3 del manuale del sistema

**To do**

---------------------------------------------------------------------