**Università degli Studi di Udine**

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

**Laboratorio di Ingegneria del Software 2**

Configuration Management

Versione 0.05

**Gruppo**: Excelsior



**Membri e contatti**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome e Cognome | Matricola | E-Mail |
| Giovanni D’Agostino | 121478 | [dagostino.giovanni@spes.uniud.it](mailto:dagostino.giovanni@spes.uniud.it) |
| Luca Pussini | 123209 | [luca.pussini@spes.uniud.it](mailto:luca.pussini@spes.uniud.it) |
| Viktorija Petreska | 123800 | [petreska.viktorija@spes.uniud.it](mailto:petreska.viktorija@spes.uniud.it) |
| Hristina Stevanovska | 124075 | [stevanovska.hristina@spes.uniud.it](mailto:stevanovska.hristina@spes.uniud.it) |

**Versioni del CM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versione | Autore | Descrizione | Data Stesura | Data  Approvazione |
| 0.01 | Giovanni | Prima bozza del CM | 14/11/18 | 14/11/18 |
| 0.02 | Giovanni | Definizione Item CM | 21/11/18 | 21/11/18 |
| 0.03 | Giovanni | Aggiunta Item “Proposta di Progetto” e “Logo del Gruppo” | 28/11/18 | 28/11/18 |
| 0.04 | Giovanni | Esplosione paragrafo 2.9, definizione item “Documento di specifica requisiti” | 05/12/18 | 05/12/18 |
| 0.05 | Giovanni | Esplosione paragrafo 2.12, aggiunta paragrafo 2.14 | 12/12/18 | 12/12/18 |
|  |  |  |  |  |

Sommario

[1 - Organizzazione del gruppo 4](#_Toc532375469)

[1.1 Il gruppo di lavoro 4](#_Toc532375470)

[1.2 Analisi delle competenze 4](#_Toc532375471)

[1.3 Assegnamento dei ruoli 5](#_Toc532375472)

[1.4 Metodi di comunicazione 5](#_Toc532375473)

[2 - Definizione degli Item del CM 5](#_Toc532375474)

[2.1 Il CM 6](#_Toc532375475)

[2.2 Ruoli nel gruppo 6](#_Toc532375476)

[2.3 Software utilizzato dal gruppo 7](#_Toc532375477)

[2.4 Verbali Interni 7](#_Toc532375478)

[2.5 Verbali Esterni 8](#_Toc532375479)

[2.6 Convenzioni nella nominazione dei file 8](#_Toc532375480)

[2.7 Convenzioni nel codice 8](#_Toc532375481)

[2.8 Change Request Form 8](#_Toc532375482)

[2.9 Documentazione del sistema 8](#_Toc532375483)

[2.9.1 – Il documento di specifica dei requisiti 9](#_Toc532375484)

[2.10 Il software 9](#_Toc532375485)

[2.11 Basi di dati 9](#_Toc532375486)

[2.12 Testing 9](#_Toc532375487)

[2.13 Proposta di Progetto 10](#_Toc532375488)

[2.14 Logo del gruppo 11](#_Toc532375489)

[2.15 Software Riutilizzato 11](#_Toc532375490)

# **1 - Organizzazione del gruppo**

Questa sezione del CM è dedicata a una breve descrizione del gruppo di lavoro, dei ruoli all’interno del gruppo e delle conoscenze dei singoli membri del gruppo.

## 1.1 Il gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è costituito da 4 persone, ovvero da:

* Giovanni D’Agostino
* Luca Pussini
* Viktorija Petreska
* Hristina Stevanovska

## 1.2 Analisi delle competenze

L’analisi delle competenze in ambito di linguaggi di programmazione e conoscenze tecnologiche presenti negli elementi del gruppo ha fornito i seguenti risultati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giovanni | Luca | Viktorija | Hristina |
| JAVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C++ | ✓ | ✓ |  |  |
| C# |  | ✓ |  |  |
| HTML |  |  | ✓ |  |
| CSS |  |  | ✓ |  |
| PHP | ✓ |  | ✓ |  |
| PYTHON | ✓ | ✓ |  |  |
| JS | ✓ |  | ✓ |  |
| SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UML | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| SUITE OFFICE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SICUREZZA  DELLE RETI |  |  |  | ✓ |
| WINDOWS 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OSX |  |  | ✓ |  |
| LINUX | ✓ | ✓ |  | ✓ |

## 1.3 Assegnamento dei ruoli

I ruoli sono stati assegnati nel modo seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ruolo | Persona | Data nomina |
| Conduttore del gruppo | Luca | 14/11/18 |
| Responsabile del CM | Giovanni | 14/11/18 |
| Responsabile dei verbali interni | Hristina | 21/11/18 |
| Responsabile dei verbali esterni | Viktorija | 21/11/18 |
| Responsabile della proposta di progetto | Responsabilità condivisa | 28/11/18 |
| Responsabile del documento dei requisiti | Luca | 05/12/18 |
| Responsabile attività di Testing | - | - |

## 1.4 Metodi di comunicazione

Per la comunicazione tra i membri del gruppo è stata utilizzata l’applicazione Telegram (<https://telegram.org/>); per la condivisione della documentazione e del software sviluppato è stato invece usato Github (<https://github.com/>).

# **2 - Definizione degli Item del CM**

Questa sezione del CM è dedicata alla descrizione degli item del progetto da gestire tramite CM. Questi item comprendono:

1. Il CM stesso
2. I ruoli all’interno del gruppo
3. Il software utilizzato dal gruppo per redigere codice e documentazione
4. I verbali interni
5. I verbali esterni
6. Le convenzioni di nominazione dei file
7. Le convenzioni usate all’interno del codice
8. Il Change Request Form
9. La documentazione del sistema (diagrammi UML, analisi dei requisiti…)
10. Il software stesso (versioni, nuovi moduli…)
11. Le basi di dati del sistema
12. Testing
13. Proposta di progetto
14. Logo del gruppo
15. Software riutilizzato

## 2.1 Il CM

Per tenere traccia delle versioni del CM è stata inserita nella prima pagina del CM stesso il numero della versione del documento e una tabella che tiene traccia anche delle versioni precedenti, con una breve descrizione dei cambiamenti fatti.

**Item:**

CM

**Struttura dell'item:**

* Header
* Versione del CM
* Informazioni di contatto dei membri dell'gruppo
* Tabella con le versioni del CM
* Sommario
* Organizzazione del gruppo
* Definizione item

**Nomenclatura dell'item:**

"CMv" + numero della versione in 2 livelli. Le versioni “0.xx” sono versioni di “preproduzione”, le versioni “1.xx” sono versioni complete.

**Formato dell'item:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/CM

## 2.2 Ruoli nel gruppo

Per tenere traccia dei ruoli assegnati ai membri del gruppo e per capire quando nuovi ruoli siano stati assegnati è stata realizzata una sezione apposita all’interno del CM, ovvero il paragrafo “1.3 Assegnamento dei ruoli” di questo documento.  
In tale paragrafo è riportata una tabella che riassume quale ruolo sia stato assegnato a quale persona e in che data tale ruolo sia stato assegnato.

## 2.3 Software utilizzato dal gruppo

Per tenere traccia del software utilizzato nei vari aspetti del progetto viene riportata la seguente tabella, che indica quale software sia stato utilizzato e per quale scopo:

|  |  |
| --- | --- |
| Software | Scopo |
| Microsoft Word | Redazione CM e Verbali (interni ed esterni) |
| Telegram | Comunicazione tra membri del gruppo |
| GitHub | Condivisione del software e della documentazione |
| Outlook | Client mail usato per la comunicazione con persone esterne al gruppo |
| Paint.net | Creazione del logo del gruppo |
|  |  |
|  |  |

## 2.4 Verbali Interni

Per la struttura e la stesura dei verbali interni, che riguardano gli incontri interni al gruppo di lavoro, è stato seguito lo schema seguente:

**Item:**

Verbali interni

**Struttura dell’item:**

* Header
* Partecipanti all’incontro
* Assenti all’incontro
* Ordine del giorno
* Resoconto punti dell’ordine del giorno
* Approvazione

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"VerbInt\_" + numero progressivo a tre cifre + "\_" + data in formato aa-mm-gg

**Formato dell'oggetto:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/Verbali Interni

## 2.5 Verbali Esterni

Per la struttura e la stesura dei verbali esterni, che riguardano gli incontri tra il gruppo e persone esterne (come per esempio il committente del sistema), è stato seguito lo schema seguente:

**Item:**

Verbali esterni

**Struttura dell’item:**

* Header
* Partecipanti all’incontro
* Introduzione
* Resoconto sull’incontro
* Approvazione del verbale

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"VerbEst\_" + numero progressivo a tre cifre + "\_" + data in formato aa-mm-gg

**Formato dell'oggetto:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/Verbali Esterni

## 2.6 Convenzioni nella nominazione dei file

## 2.7 Convenzioni nel codice

## 2.8 Change Request Form

## 2.9 Documentazione del sistema

La documentazione del sistema è costituita dai seguenti documenti:

1. Il documento di specifica dei requisiti
2. I modelli E-R dei database del sistema
3. Diagrammi UML del sistema (DFD, Casi d’Uso eccetera)

### 2.9.1 – Il documento di specifica dei requisiti

Il documento di specifica dei requisiti seguirà la seguente struttura:

**Item:**

Documento di specifica dei requisiti

**Struttura dell’item:**

* Header
* Introduzione
* Descrizione generale
* Requisiti specifici
* Requisiti di prestazione
* Vincoli di progetto
* Attributi del sistema software
* Altri requisiti
* Dizionario dei dati

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"DocReq\_" + numero progressivo a due livelli in formato x.yy

**Formato dell'oggetto:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/Documenti di Progetto/Documento dei Requisiti

## 2.10 Il software

## 2.11 Basi di dati

## 2.12 Testing

Il documento riportante il modo in cui è stata strutturata l’attività di testing (con la definizione delle metodologie e delle catene di test da noi seguite) ha seguito lo schema seguente:

**Item:**

Documento dei Test

**Struttura dell’item:**

* Header
* Sommario
* Introduzione
* Catene di test

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"DocTest\_" + numero progressivo a due livelli in formato x.yy

**Formato dell'oggetto:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/Documenti di Progetto/Documento di Testing

Invece il documento relativo ai risultati dei test da noi svolti ha seguito lo schema seguente:

**Item:**

Risultati dei test

**Struttura dell’item:**

* Header
* Sommario
* Introduzione
* Risultati dei test

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"Risultati dei Test"

**Formato dell'oggetto:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/Documenti di Progetto/Documento di Testing

## 2.13 Proposta di Progetto

Per la realizzazione della proposta di progetto è stato seguito lo schema seguente:

**Item:**

Proposta di progetto

**Struttura dell’item:**

* Header
* Data di redazione della proposta
* Introduzione
* Ambito
* Funzionalità proposte
* Tempistiche

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"Prop\_V" + numero progressivo a una cifra

**Formato dell'oggetto:**

* Documento in fase di lavorazione - docx
* Documento approvato - pdf

**Posizione nel file system:**

/Documentazione/ Documenti per cliente

## 2.14 Logo del gruppo

Per la realizzazione del logo del gruppo è stato seguito lo schema seguente:

**Item:**

Logo del Gruppo

**Struttura dell’item:**

* File d’immagine

**Nomenclatura dell'oggetto:**

"Logo\_V" + numero progressivo a una cifra

**Formato dell'oggetto:**

* File in formato png

**Posizione nel file system:**

/Logo

## 2.15 Software Riutilizzato

Il software riusato nel nostro prodotto è riportato nella seguente tabella specificante il prodotto riusato, la versione di tale prodotto e lo scopo per il quale è stato usato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOFTWARE RIUSATO** | **VERSIONE** | **SCOPO** |
| Google Calendar | - | Implementazione del calendario |
| Un qualche template | - | Estetica dell’applicazione web |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |