**PROPOSTA DI PROGETTO**

**Committente:** Accademia delle Belle Arti di Udine

**Gruppo:** Excelsior

Udine, 28 Novembre 2018

**Introduzione**

La seguente proposta di progetto è stata stilata dal gruppo Excelsior (d’ora in avanti riferito come “il gruppo”) in data 28 Novembre 2018, avendo ricevuto in data 9 Novembre 2018 l’incarico da parte dell’Accademia delle Belle Arti di Udine (d’ora in avanti riferita come “il committente”) di creare un sistema per la gestione delle pratiche relative al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

**Ambito**

La normativa GDPR, entrata in vigore il 25 Maggio 2018, contiene un insieme di misure a protezione dei dati personali e della privacy di tutte le persone i cui dati vengono raccolti e gestiti da un’organizzazione. L’Accademia delle Belle Arti di Udine si trova quindi, in qualità di organizzazione che gestisce i dati di studenti, insegnanti e personale interno, a dover mettere in atto le misure previste in tale normativa.

**Funzionalità proposte**

Il sistema che il gruppo propone al committente sarà presentato in forma di applicazione web e presenterà le seguenti funzionalità:

* creazione e gestione del registro dei trattamenti dei dati
* nomina del titolare del trattamento, del Data Protection Officer e dei responsabili interni ed esterni del trattamento
* creazione, distribuzione e archiviazione delle informative sulla privacy e raccolta dei consensi espliciti
* calendarizzazione di eventi e conferma del loro avvenuto svolgimento con archiviazione della documentazione relativa a essi
* scadenziario relativo agli eventi calendarizzati e alle richieste di Esercizio dei Diritti dell’Interessato
* notifica tramite alert degli eventi in scadenza
* gestione e notifica di eventi di Data Breach, con loro registrazione nello scadenziario
* gestione documentale contenente i modelli delle informative, template e documenti usati nel sistema gestione della privacy
* manuale di utilizzo del software

**Tempistiche**

Le tempistiche per la consegna del sistema sono state stimate in circa 6 mesi (180 gg) dall’approvazione della presente proposta. L’eventuale richiesta da parte del committente di nuove funzionalità o di modifica delle funzionalità elencate nel punto precedente andrà a influenzare i tempi di consegna, che verranno di conseguenza ricalcolati in seguito alla ricezione della richiesta.