**PROPOSTA DI PROGETTO**

**Committente:** Accademia delle Belle Arti di Udine

**Gruppo:** Excelsior

Udine, 05 Dicembre 2018

**Introduzione**

La seguente proposta di progetto è stata stilata dal gruppo Excelsior (d’ora in avanti riferito come “il gruppo”) a seguito dell’incontro tenutosi in data 9 Novembre 2018 con il rappresentante dell’Accademia delle Belle Arti di Udine (“il committente”).

**Ambito**

La soluzione da sviluppare è un sistema per la gestione e archiviazione dei documenti e delle pratiche relative alla normativa europea sulla privacy GDPR.

La normativa GDPR, entrata in vigore il 25 Maggio 2018, raccoglie un insieme di misure a protezione dei dati personali e della privacy di tutte le persone (chiamate “interessati”) i cui dati vengono raccolti e gestiti da un’organizzazione.

L’Accademia delle Belle Arti di Udine si trova quindi, in qualità di organizzazione che gestisce i dati di studenti, insegnanti e personale interno all’Accademia, a dover mettere in atto le misure previste in tale normativa.

**Funzionalità proposte**

Il sistema che il gruppo propone al committente sarà una applicazione web che presenterà le seguenti funzionalità:

* creazione e gestione del registro dei trattamenti dei dati
* anagrafica e nomina dei titolari del trattamento, del Data Protection Officer e dei responsabili interni ed esterni del trattamento
* sistema documentale per la creazione, distribuzione e archiviazione delle informative sulla privacy, delle pratiche di raccolta dei consensi espliciti e delle altre pratiche relative alla normativa GDPR
* calendarizzazione di eventi e conferma del loro avvenuto svolgimento, con archiviazione della documentazione a essi relativa
* scadenziario relativo agli eventi calendarizzati e di task non calendarizzati (richieste di Esercizio dei Diritti dell’Interessato, segnalazione di data breach eccetera)
* notifica degli eventi in scadenza
* manuale di utilizzo del software

**Tempistiche**

Le tempistiche per la consegna del sistema sono state stimate in circa 6 mesi (180 gg) dall’approvazione della presente proposta. L’eventuale richiesta da parte del committente di nuove funzionalità o di modifica delle funzionalità sopra elencate andrà a influenzare i tempi di consegna, che dovranno essere di conseguenza ricalcolati.