**VERBALE INTERNO N°006 – MEETING DEL 06/02/2019**

**Partecipanti:** gruppo al completo

**Assenti:** nessuno

**Ordine del giorno**

1. Documento del Database
2. Presentazione dei documenti
3. Implementazione del sistema
4. Varie ed eventuali

**Primo punto: Documento del Database**

Il documento del Database creato da Luca, e poi leggermente modificato e migliorato da Giovanni, è stato analizzato e rivisitato.

**Secondo punto: Presentazione dei documenti**

Per proseguire con lo sviluppo del sistema sono stati presentati, da parte di Luca e Giovanni, i documenti da loro creati.

**Terzo punto: Implementazione del sistema**

Per procedere con l’implementazione del sistema sono stati assegnati i seguenti ruoli: Hristina è stata assegnata allo sviluppo della parte front-end, mentre Viktorija allo sviluppo della parte back-end.

**Quinto punto: Varie ed eventuali**

È stato deciso che da ora in poi per i documenti del sistema si occuperano esclusivamente Giovanni e Luca.

**Decisioni prese**

È stato deciso di registrare le singole attività riguardanti il progetto, il codice e i documenti ad esso collegati.

Oltre a ciò sono stati registrati i tempi impiegati dalle varie attività e le persone che le hanno svolte.

**Prossimi passi**

Si è deciso di iniziare la fase di implementazione del progetto e di continuarla fino al 06/03/19, in questa data dovrà essere presentata al meeting una bozza del sistema, in modo tale che questo possa essere analizzato e possano essere discusse eventuali modifiche proposte.

**Prossimi incontri**

È stato fissato un nuovo meeting di gruppo da svolgersi il 06/03/19, in cui discutere degli aspetti contenuti nella sezione “Prossimi passi”.

**Verbale approvato dal Responsabile dei Verbali Interni:** Hristina Stevanovska **il**

23/02/19