**VERBALE INTERNO N°017 – MEETING DEL 11/06/2019**

**Partecipanti:** gruppo al completo

**Assenti:** nessuno

**Ordine del giorno**

1. Fissare le date definitive per Testing del Sistema e la Consegna
2. Ispezione del codice
3. Conclusione del manuale

**Primo punto: Fissare le date definitive per Testing del Sistema e la Consegna**

Sono state fissate le date per l’attività di Testing: dal 11/06/2019 fino al 16/06/2019. La data di consegna è stata fissata per 16/06/2019.

**Secondo punto: Ispezione del codice**

È stato deciso di modificare i bottoni sulla pagina home.

**Terzo punto: Conclusione del manuale**

Sono state fatte le ultime modifiche del manuale, raggiungendo così l’ultima versione del documento.

**Decisioni prese**

Concludere l’implementazione e il testing del sistema e rilasciarlo

**Prossimi passi**

**Prossimi incontri**

**Verbale approvato dal Responsabile dei Verbali Interni:** Hristina Stevanovska **il**

11/06/19